|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zarządzanie projektem informatycznym - ćwiczenia projektowe** | | | |
| **Autor dokumentu** | **Zespół** | **Dokument** | **Data** |
| Mateusz Kabza | D | Dekompozycja cech na zadania | 23.10.2012 |
| **Temat** | System wspomagający pracę serwisu motocyklowego | | |

|  |
| --- |
| **Cel sprintu:** |
| Zaprojektować i zaimplementować bazę danych wraz z podstawowymi funkcjami dla interfejsu użytkownika. |

**Wykaz zadań sprintu:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Id** | **Zadanie** | **Czas przewidywany**  **[dni]** | **Czas wykonania [dni]** | **Osoba odpowiedzialna** |
| 1 | Zaprojektowanie systemu | 2 |  | Daniel Chyliński  Łukasz Pawłowski |
| 2 | Zaprojektowanie bazy danych systemu | 2 |  | Mateusz Kabza |
| 3 | Zaprogramowanie bazy danych systemu | 2 |  | Krzysztof Cieślewicz |
| 4 | Zaprogramowanie funkcji służącej do wyszukiwania informacji powiązanych z klientem | 4 |  | Mateusz Kabza |
| 5 | Przetestowanie funkcji służącej do wyszukiwania informacji powiązanych z klientem | 2 |  | Daniel Chyliński |
| 6 | Zaprogramowanie funkcji służącej do dodawania danych o pracy pracownika | 3 |  | Daniel Chyliński |
| 7 | Przetestowanie funkcji służącej do dodawania danych o pracy pracownika | 2 |  | Krzysztof Cieślewicz |
| 8 | Zaprogramowanie funkcji służącej do wyszukiwania informacji powiązanych z motocyklem | 3 |  | Łukasz Pawłowski |
| 9 | Przetestowanie funkcji służącej do wyszukiwania informacji powiązanych z motocyklem | 3 |  | Mateusz Kabza |
| 10 | Zaprogramowanie funkcji służącej do sprawdzania danych o pracowniku | 2 |  | Krzysztof Cieślewicz |
| 11 | Testowanie funkcji służącej do sprawdzania danych o pracowniku | 2 |  | Daniel Chyliński |
| 12 | Zaprogramowanie funkcji służącej do utrzymywania cennika usług na stronie internetowej | 3 |  | Mateusz Kabza |
| 13 | Testowanie funkcji służącej do utrzymywania cennika usług na stronie internetowej | 2 |  | Krzysztof Cieślewicz |
| 14 | Zaprogramowanie funkcji służącej do edycji cennika usług na stronie internetowej | 3 |  | Łukasz Pawłowski |
| 15 | Testowanie funkcji służącej do edycji cennika usług na stronie internetowej | 2 |  | Daniel Chyliński |
| 16 | Zaprogramowanie funkcji służącej do podania czasu pracy pracownika | 3 |  | Krzysztof Cieślewicz |
| 17 | Testowanie funkcji służącej do podania czasu pracy pracownika | 2 |  | Łukasz Pawłowski |
| 18 | Refaktoryzacja napisanego kodu | 2 |  | Krzysztof Cieślewicz  Mateusz Kabza |

**Wykres Gantta:**

