|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zarządzanie projektem informatycznym - ćwiczenia projektowe** | | | |
| **Autor dokumentu** | **Zespół** | **Dokument** | **Data** |
| Krzysztof Cieślewicz | D | D6 | 4.12.2012 |
| **Temat** | System wspomagający pracę serwisu motocyklowego | | |

Burndown chart

Różnice między prognozowanym a rzeczywistym wysiłkiem potrzebnym do wykonania pozostałych prac:

|  |  |
| --- | --- |
| Przedział czasowy [dni] | Wyjaśnienie różnic |
| 1 – 7 | Wstępne zapoznanie się z zadaniami pierwszego sprintu. |
| 8 – 16 | Zaprojektowanie i implementacja bazy danych. Baza danych jest kluczowym elementem do realizacji pozostałych zadań i całego przedsięwzięcia. |
| 17 – 25 | Zaznajomienie się z zadaniami i bazą danych. |
| 26 – 29 | Przyspieszona implementacja wyznaczonych zadań. |
| 30 – 31 | Rozwiązywanie problemów technicznych. |